附件1
采购需求
一、苗木采购清单
	苗木清单

	序号
	苗木品种
	规格（cm）
	单位
	数量
	备注

	
	
	地/胸径（Φ）
	高度（H）
	冠幅（P）
	分枝点
	
	
	

	1
	亮金女贞+时花
	
	
	
	
	㎡
	40
	时花：高度15cm，亮金女贞：高度35cm

	2
	大花六道木+时花
	
	
	
	
	㎡
	40
	时花：高度15cm，大花六道木：高度35cm

	3
	红花重瓣木槿
	12
	350-400
	300-350
	
	株
	20
	精品苗，全冠，树形优美

	4
	国旗红紫薇
	12
	350-400
	300-350
	
	株
	20
	精品苗，全冠，树形优美

	5
	美国红火箭紫薇
	12
	350-400
	300-350
	
	株
	10
	精品苗，全冠，树形优美

	6
	粉花天鹅绒紫薇
	12
	350-400
	300-350
	
	株
	11
	精品苗，全冠，树形优美

	7
	红梅（骨里红）
	12
	350-400
	300-350
	
	株
	11
	精品苗，全冠，树形优美

	8
	吉野樱
	12
	350-400
	300-350
	
	株
	3
	精品苗，全冠，树形优美

	9
	寒绯樱
	12
	350-400
	300-350
	
	株
	3
	精品苗，全冠，树形优美

	10
	茶梅球
	
	100-110
	100-110
	
	株
	5
	圆球型,缝隙少,不脱脚

	11
	荫生花镜
	
	
	
	
	㎡
	40
	

	12
	迎春藤
	
	150-180
	35-40
	
	株
	120
	精品，种植长度约15m

	13
	红花风车茉莉
	
	180-200
	
	
	m
	16
	成品片墙

	14
	金属花箱
	
	
	
	
	个
	15
	长1m，宽0.4m，高0.4m，201不锈钢，深灰色

	15
	素心腊梅
	10
	350-400
	300-350
	
	株
	5
	精品苗，全冠，树形优美

	16
	国旗红紫薇
	12
	350-400
	300-350
	
	株
	13
	精品苗，全冠，树形优美

	17
	新种植涉及移植色块
	
	
	
	
	㎡
	100
	色块大苗移植色块/保活养护半年
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二、采购内容
节点提升施工。主要包括方案设计及苗木的采购、施工、养护等，工期30 天(合同签订之日起)，养护期 6个月(预验收之日开始计算)，养护费含在工程报价内。
三、报价形式及要求
1.报价形式：全费用清单计价方式；
2.报价要求：投标单位对采购的全部内容进行报价，报价不得超过采购项目预算，投标单位有报价漏项，视为自动让利。甲方有权根据现场实际情况调整采购内容，增加采购内容。乙方可凭工程签证进行追加，减少采购内容从结算中扣除。
3.投标单位应按采购人提供的苗木清单填报综合单价和合价，未填报的综合单价和合价，应视为此项费用已含在工程量清单(苗木清单)的其他综合单价和合价中。
4.综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内投标单位承担的风险费用。
四、验收要求
1.投标单位按采购要求种植施工结束后，向采购人移交所有与施工有关的图纸、技术资料等。
2.所有施工材料应满足国家和行业相关规范、标准的要求。
3.预验收合格条件如下：
(1)种植施工符合国家和行业相关规范、标准的要求，种植苗木、所用材料技术参数符合采购要求；
(2)施工资料完备，材料合格证等资料齐全；
(3)在规定时间内种植施工完成，并经采购人确认。
4.验收合格条件：6个月养护期满后，确认苗木成活且长势良好。
五、特别提示
1．中标人现场作业人员需服从甲方单位的管理，遵守买方单位的规章制度。
2．中标人应做到安全文明施工，施工中须做到工完场清。
3．苗木需甲方确认后进场。
4. 供应商须对东侧轴线绿化-停车场、西侧轴线绿化-牡丹园、西侧轴线绿化-场馆建筑灰空间、西侧轴线绿化-非机动车停车场围墙、南侧办公入口-办公楼入口绿化带月季5个节点进行提升设计，另供应商自行勘察现场，对场地内其他点位进行提升设计，且提升总点数不少于8个。

