附件1

采购需求

一、苗木采购清单

| 苗木清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 苗木品种 | 规格（cm） |  |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |
|  |  | 地/胸径（Φ） | 高度（H） | 冠幅（P） | 分枝点 |  |  |  |
| 1 | 亮金女贞+时花 |  |  |  |  | ㎡ | 40 | 时花：高度15cm，亮金女贞：高度35cm |
| 2 | 大花六道木+时花 |  |  |  |  | ㎡ | 40 | 时花：高度15cm，大花六道木：高度35cm |
| 3 | 红花重瓣木槿 | 12 | 350-400 | 300-350 |  | 株 | 20 | 精品苗，全冠，树形优美 |
| 4 | 国旗红紫薇 | 12 | 350-400 | 300-350 |  | 株 | 20 | 精品苗，全冠，树形优美 |
| 5 | 美国红火箭紫薇 | 12 | 350-400 | 300-350 |  | 株 | 10 | 精品苗，全冠，树形优美 |
| 6 | 粉花天鹅绒紫薇 | 12 | 350-400 | 300-350 |  | 株 | 11 | 精品苗，全冠，树形优美 |
| 7 | 红梅（骨里红） | 12 | 350-400 | 300-350 |  | 株 | 11 | 精品苗，全冠，树形优美 |
| 8 | 吉野樱 | 12 | 350-400 | 300-350 |  | 株 | 3 | 精品苗，全冠，树形优美 |
| 9 | 寒绯樱 | 12 | 350-400 | 300-350 |  | 株 | 3 | 精品苗，全冠，树形优美 |
| 10 | 茶梅球 |  | 100-110 | 100-110 |  | 株 | 5 | 圆球型,缝隙少,不脱脚 |
| 11 | 荫生花镜 |  |  |  |  | ㎡ | 40 |  |
| 12 | 迎春藤 |  | 150-180 | 35-40 |  | 株 | 120 | 精品，种植长度约15m |
| 13 | 红花风车茉莉 |  | 180-200 |  |  | m | 16 | 成品片墙 |
| 14 | 金属花箱 |  |  |  |  | 个 | 15 | 长1m，宽0.4m，高0.4m，201不锈钢，深灰色 |
| 15 | 素心腊梅 | 10 | 350-400 | 300-350 |  | 株 | 5 | 精品苗，全冠，树形优美 |
| 16 | 国旗红紫薇 | 12 | 350-400 | 300-350 |  | 株 | 13 | 精品苗，全冠，树形优美 |
| 17 | 新种植涉及移植色块 |  |  |  |  | ㎡ | 100 | 色块大苗移植色块/保活养护半年 |

二、采购内容

节点提升施工。主要包括方案设计及苗木的采购、施工、养护等，工期30 天(合同签订之日起)，养护期 6个月(预验收之日开始计算)，养护费含在工程报价内。

三、报价形式及要求

1.报价形式：全费用清单计价方式；

2.报价要求：投标单位对采购的全部内容进行报价，报价不得超过采购项目预算，投标单位有报价漏项，视为自动让利。甲方有权根据现场实际情况调整采购内容，增加采购内容。乙方可凭工程签证进行追加，减少采购内容从结算中扣除。

3.投标单位应按采购人提供的苗木清单填报综合单价和合价，未填报的综合单价和合价，应视为此项费用已含在工程量清单(苗木清单)的其他综合单价和合价中。

4.综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内投标单位承担的风险费用。

四、验收要求

1.投标单位按采购要求种植施工结束后，向采购人移交所有与施工有关的图纸、技术资料等。

2.所有施工材料应满足国家和行业相关规范、标准的要求。

3.预验收合格条件如下：

(1)种植施工符合国家和行业相关规范、标准的要求，种植苗木、所用材料技术参数符合采购要求；

(2)施工资料完备，材料合格证等资料齐全；

(3)在规定时间内种植施工完成，并经采购人确认。

4.验收合格条件：6个月养护期满后，确认苗木成活且长势良好。

五、特别提示

1．中标人现场作业人员需服从甲方单位的管理，遵守买方单位的规章制度。

2．中标人应做到安全文明施工，施工中须做到工完场清。

3．苗木需甲方确认后进场。

4. 供应商须对东侧轴线绿化-停车场、西侧轴线绿化-牡丹园、西侧轴线绿化-场馆建筑灰空间、西侧轴线绿化-非机动车停车场围墙、南侧办公入口-办公楼入口绿化带月季5个节点进行提升设计，另供应商自行勘察现场，对场地内其他点位进行提升设计，且提升总点数不少于8个。